PROJECT AETHER

SPRINT 3 – STUDENT MISSION PACK

INTEGRATED MVP • Release • Demo • Handover

| Prodotto | AETHER – Mars Operations Platform |
| --- | --- |
| Ciclo | Sprint 3 – INTEGRATED MVP • 5 giorni |
| Destinatari | Development Teams |
| Metodo | Scrum • GitHub Projects • GitHub Flow • PR • Code Review • CI |

Sprint Goal: consegnare un MVP integrato, stabile, dimostrabile e trasferibile alla classe.

# 1. Missione dello Sprint

Sprint Goal Consegnare un MVP AETHER integrato e stabile: i cinque domini devono collaborare, main deve essere dimostrabile e il progetto deve poter continuare dopo questo Sprint senza dipendere dal docente.

Questo Sprint premia la capacità di FINIRE e integrare. Non è necessario completare tutto il backlog: è necessario sapere cosa entra nella release, cosa resta fuori e perché.

# 2. Regole Sprint 3

Partire da carry-over e velocity reale, non da ottimismo.

Massimo 2 Story in progress per squadra.

Bug Critical/High e dipendenze d’integrazione hanno precedenza sulle Story stretch.

Ogni Story mantiene Primary + Buddy.

Modifiche ai contratti API richiedono sync con i consumer.

Da Giorno 14: Feature Freeze. Solo bug fix, test, documentazione e stabilizzazione.

“Quasi finito” non è Done.

# 3. Integration Guild

Ogni squadra nomina un delegato temporaneo. Il Guild coordina Dashboard Mission Control, contratti tra domini, test d’integrazione e Release Candidate. Non sostituisce le squad e non diventa proprietario di tutto il codice.

| Squad | Responsabilità nel Guild |
| --- | --- |
| ARES | Basi, occupazione, equipaggi |
| PHOENIX | Missioni ed equipaggi assegnati |
| TITAN | Veicoli e indisponibilità |
| ORION | Stock e criticità |
| HELIOS | Incidenti attivi |

# 4. Backlog candidato

| Squad | Core candidate | Stretch |
| --- | --- | --- |
| ARES | ARES-106 ricerca equipaggio; ARES-107 report occupazione | supporto dashboard |
| PHOENIX | PHX-205 conflitti equipaggio; PHX-207 dettaglio missione | PHX-206 ricerca |
| TITAN | TIT-306 blocco missione; TIT-305 chiusura manutenzione | TIT-307 report flotta |
| ORION | ORI-404 trasferimento atomico; ORI-406 sotto soglia | ORI-407 storico |
| HELIOS | HEL-506 dashboard incidenti | HEL-504 timeline |
| CROSS | INT-601 dashboard; INT-604 test; INT-606 release | INT-602/603/605 |

Le card entrano nello Sprint soltanto dopo Planning, Definition of Ready e stima condivisa.

# 5. Mission Control Dashboard – CR-003

La direzione richiede una vista unica per capire lo stato operativo senza aprire cinque moduli separati.

missioni operative;

incidenti attivi;

risorse sotto soglia;

veicoli indisponibili;

occupazione delle basi.

I dati devono arrivare dal sistema reale. Il team deve decidere e motivare come comporre le informazioni: più endpoint, endpoint aggregatore o altra soluzione compatibile con l’architettura esistente.

# 6. Story ARES

## ARES-106 — Ricerca equipaggio per ruolo e base • 3 SP

Come Mission Control voglio filtrare il personale per trovare rapidamente persone adatte.

Acceptance Criteria

Filtro per base.

Filtro per ruolo.

Filtri combinabili.

Risultato proveniente dal backend/database.

UI gestisce nessun risultato senza errore.

Dipendenze / rischi

Usa il modello personale/basi già integrato.

Evidenza attesa in Review

Dimostrare almeno due combinazioni di filtri e un caso con zero risultati.

## ARES-107 — Report occupazione delle basi • 5 SP

Come direttore operativo voglio confrontare capacità e occupazione delle basi.

Acceptance Criteria

Una riga per base.

Incluse basi senza personale.

Numero occupanti e capacità.

Percentuale occupazione calcolata.

Ordinamento utile alla lettura.

Dipendenze / rischi

Dipende da assegnazioni membro-base coerenti.

Evidenza attesa in Review

Mostrare una base vuota, una parzialmente occupata e una vicina al limite.

# 7. Story PHOENIX

## PHX-205 — Prevenzione sovrapposizione equipaggi • 8 SP

Come planner voglio impedire assegnazioni a missioni temporalmente incompatibili.

Acceptance Criteria

Intervalli missione confrontati.

Controllo effettuato lato backend.

Conflitto produce errore di business comprensibile.

Caso negativo coperto da test.

Nessuna duplicazione del controllo soltanto nel frontend.

Dipendenze / rischi

Richiede date missione affidabili e assegnazioni equipaggio Sprint 2.

Evidenza attesa in Review

Dimostrare una assegnazione valida e una sovrapposta rifiutata.

## PHX-207 — Dettaglio operativo missione • 5 SP

Come Mission Control voglio una vista unica della missione.

Acceptance Criteria

Dati missione e stato.

Base collegata.

Equipaggio assegnato.

Veicolo se presente.

Relazioni mancanti gestite senza errore 500/UI.

Dipendenze / rischi

Consuma dati di ARES e TITAN.

Evidenza attesa in Review

Aprire una missione completa e una priva di almeno una relazione opzionale.

# 8. Story TITAN

## TIT-306 — Blocco missione per manutenzione • 5 SP

Come Mission Control voglio evitare l’uso di mezzi non sicuri.

Acceptance Criteria

Controllo server-side.

Intervento bloccante impedisce assegnazione.

Errore comprensibile.

Test negativo presente.

Stato manutenzione e assegnazione restano coerenti.

Dipendenze / rischi

Dipende da manutenzione e assegnazione veicolo Sprint 2.

Evidenza attesa in Review

Aprire manutenzione bloccante e tentare l’assegnazione.

## TIT-305 — Chiusura manutenzione • 5 SP

Come tecnico voglio chiudere un intervento registrando l’esito.

Acceptance Criteria

Solo interventi aperti chiudibili.

Esito obbligatorio.

Timestamp di chiusura.

Stato veicolo rivalutato coerentemente.

Seconda chiusura rifiutata.

Evidenza attesa in Review

Chiudere un intervento valido e provare una seconda chiusura.

# 9. Story ORION

## ORI-404 — Trasferimento tra basi atomico • 8 SP

Come logistica voglio trasferire risorse tra due basi senza perdere consistenza.

Acceptance Criteria

Origine e destinazione esistono e sono differenti.

Quantità positiva.

Stock origine sufficiente.

Origine, destinazione e storico aggiornati come unica operazione atomica.

Fallimento non lascia aggiornamenti parziali.

Concorrenza non può produrre stock negativo.

Dipendenze / rischi

Story ad alto rischio: progettare prima la transazione e i test.

Evidenza attesa in Review

Mostrare trasferimento valido, insufficienza stock e almeno un test che dimostri rollback/coerenza.

## ORI-406 — Report risorse sotto soglia • 5 SP

Come Mission Control voglio vedere le risorse che richiedono rifornimento.

Acceptance Criteria

Base e risorsa.

Quantità corrente e soglia.

Scostamento rispetto alla soglia.

Solo situazioni realmente critiche.

Dati disponibili alla Dashboard Mission Control.

Dipendenze / rischi

Dipende da stock e soglie Sprint 2.

Evidenza attesa in Review

Mostrare almeno una risorsa normale e una sotto soglia, verificando che solo la seconda venga segnalata.

# 10. Story HELIOS

## HEL-506 — Dashboard incidenti attivi • 5 SP

Come Mission Control voglio vedere gli incidenti ancora aperti e la loro criticità.

Acceptance Criteria

Solo incidenti attivi.

Base e severità visibili.

Conteggio per severità.

Ordinamento dei più critici.

Dati riutilizzabili nella Mission Control Dashboard.

Evidenza attesa in Review

Mostrare incidenti di severità diverse e verificare esclusione dei chiusi.

## HEL-504 — Timeline incidente • 8 SP

Come coordinatore voglio ricostruire gli aggiornamenti di un incidente in ordine cronologico.

Acceptance Criteria

Più eventi per incidente.

Autore e timestamp.

Ordine cronologico.

Storico non alterato accidentalmente.

Incidente inesistente gestito.

Evidenza attesa in Review

Dimostrare una timeline con almeno tre eventi e ordine temporale corretto.

# 11. Attività CROSS della release

| ID | Attività | Done quando… |
| --- | --- | --- |
| INT-601 | Mission Control Dashboard | mostra indicatori reali di almeno 4 domini; nessun mock |
| INT-604 | Test integrazione regole critiche | coperti equipaggio/missione, veicolo/missione, stock atomico + casi negativi |
| INT-602 | OpenAPI / endpoint catalog | API principali comprensibili e provabili |
| INT-605 | Configurazioni ambiente | nessun secret; URL DB/API configurabili |
| INT-606 | Release candidate e demo | clone pulito, demo script, known issues, tag/release |

# 12. Piano dei 5 giorni

| Giorno | Obiettivo |
| --- | --- |
| 11 | Planning, carry-over, Integration Map, Dashboard CR |
| 12 | Sviluppo core e contratti cross-team |
| 13 | Quality Day: test, error handling, audit impact analysis |
| 14 | Feature Freeze, clone pulito, Release Candidate |
| 15 | Demo finale, Sprint Review, Retro e handover |

# 13. Quality Gate

main verde;

database ricreabile da script/migrazioni;

README sufficiente ad avviare il progetto da clone pulito;

nessun secret reale;

bug Critical assenti;

bug noti registrati come Issue;

almeno un caso negativo per ogni area critica;

PR revisionate e collegate alle Issue;

nessuna dipendenza da modifiche manuali al DB per fare la demo.

# 14. Feature Freeze e Release Candidate

Dal Giorno 14 non entrano nuove feature. Si lavora su stabilizzazione, bug fix, test, documentazione e release.

1.  Clonare il repository in una cartella nuova.

2.  Seguire README senza usare configurazioni locali nascoste.

3.  Avviare DB, backend e frontend.

4.  Eseguire demo end-to-end.

5.  Aprire Bug per ogni problema.

6.  Correggere tramite branch/PR normale.

7.  Quando main è stabile, creare `v0.1.0-rc1`.

# 15. Demo finale

La demo è del prodotto, non delle slide. Ogni squadra deve essere in grado di spiegare almeno una scelta tecnica e mostrare una feature reale su main.

Mission Control Dashboard;

missione con equipaggio/mezzo;

regola negativa su sovrapposizione o manutenzione;

trasferimento risorsa coerente;

risorsa sotto soglia;

incidente attivo;

una catena GitHub Issue → PR → review → CI → merge;

backlog residuo dichiarato senza nascondere il lavoro incompleto.

# 16. Handover: da progetto del corso a progetto vostro

Almeno 3 studenti restano Owner dell’Organization.

README contiene istruzioni di avvio e contribuzione.

Board, Issue e backlog restano nell’Organization della classe.

Se la release è accettata, creare `v0.1.0`; altrimenti mantenere la RC e continuare con i bug.

Le future materie del corso devono evolvere lo stesso prodotto: NoSQL, Big Data, Docker, Cloud, Security, event-driven, AI.

Il docente non è necessario per amministrare account o repository.

Principio finale AETHER non è una consegna da archiviare. È il vostro portfolio tecnico collettivo: ogni miglioramento futuro deve essere tracciato nel backlog, sviluppato con branch/PR e integrato come avete fatto durante questi Sprint.